**Réunion d’avancement**

**Date :**

11 Août 2019

**Durée :**

18h-19h30

**Participants**

Arthur RODRIGUEZ :

Calixthe MATTEI

Romain MARTIN

Michelle SCHIO

Martin KAWCZYNSKI

Mathieu JACQUET

Nicolas GAMEIRO

**Ordre du jour**

1. Bilan départements
2. Safran
3. Gestion 0As
4. Chaîne de rentrée
5. AG des assos
6. TOP Saison
7. Forum Perspective
8. Photo profil asso
9. Logo Invictus
10. Point Budget [RMN] **↑à mettre plus haut ↑**
11. **Bilan départements**

**LAS [MKI]**

Interrogation 10-13” [MSO] -> Finir les études OptimumTire

Impose un retard mais c'est gérable

Demander à Jacques s’il fait le pédalier

**Motorisation [ASE]**

Echappement avec silencieux dans la cellule arrière [MJT]

**Elec [RIP CLS]**

Ecran monochrome plutôt cool

Possibilité d’ajouter des infos, de proposer des écrans avec n’importe quelle info demandée

Led\_Strip / Shift\_Light à définir

**Châssis [CMI]**

Cockpit : pas de respo ergo

Cell arrière peut être à agrandir pour faire passer le silencieux

Front hoop en discussion : réduire la marge qu’on a vis à vis du gabarit

Mettre Agostino sur le coup pour démarcher l’aéro

**Ergo**

Siège tillett : <https://www.tillett.co.uk/shop/shopdisplayproducts.asp?Search=Yes&sppp=10&page=1&Keyword=W1K&category=ALL&highprice=0&lowprice=0&allwords=W1K&exact=&atleast=&without=&cprice=&searchfields=>

#Siège cool : bon siège mais un peu cher...

**Aero [ACO]**

1. **Safran**

***Respo : MJT***

Audit du pack aéro avec Safran prévue pour mi-septembre

**Reparler d’un audit Volvo**

1. **Gestion des 0As**

***Respo : MJT & ARZ***

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZnvI1igUKvsNbcWKw01Nn7hBKc5xoFH6HY5uPWNZL4g/edit#gid=0>

Stratégie : d’abord les intéresser au projet, les former au logiciels etc. Cela nous mène au 25 Septembre, l’heure où il est temps de leur faire faire des pièces pour Invictus.

Idée géniale : refaire une soutenance par les directeurs pour les 0As recrutés pour une meilleure connaissance du système.

1. **Chaîne de rentrée**

***Respo : MJT***

Penser à la **chaîne de rentrée des étrangers** :

* qui sera la ?
* ils ont besoin de quoi ? ⇒ Roll up, ordi pour noter les noms des intéressés pour envoyer un mail après

Pour la **chaîne de rentrée normale** prévoir qui sera la pour installer au début et avec quoi (Roll up ? Télé pour mettre vidéo ? plaquettes de com ? Bouffe pour inciter à venir vous parler ? goodies ?)

1. **AG des assos**

***Respo : MJT***

Vidéo voiture qui roule puis diapo

Diapo :

-> Dire que c’est professionnalisant

-> 40 bonhommes

-> Dire qu’on recherche des compétences comme data analyst, marketing, directeur technique, des jolis mots

Nico nous fait un petit diapo (2 min max donc 4-5 diapo)

1. **TOP Saison**

***Respo : ?***

WE où les anciens viennent rouler

Commencer les vendredi aprem pour que les industriels puissent suivre

Parler large et pas trop tech, on veut tchatcher les sponsors

Faire rouler les anciens véhicules

1. **Forum Perspective**

***Respo : MJT***

On prévoit d’exposer : il faut vite réserver le stand.

1. **Photo profil asso**

On prévoit ça juste après notre chaîne de rentrée

TOUS EN POLO ou TSHIRT (Lunettes de Soleil)

Ramener la voiture

1. **Logo Invictus**

***Respo : MJT***

TBC

1. **Point Budget [RMN]**

**A faire plus tôt, après le bilan par département !**

Martin regarde le budget LAS de l’année dernière pour construire un budget prévisionnel Invictus

Lien du budget prévisionnel d'Invictus :

Les commandes sont celles d'Optimus. Les directeurs de départements peuvent modifier l'excel pour ajouter les innovations et les économies qu'ils veulent réaliser.

Vous pouvez ajouter une date de commande (que je vous rappelle de faire la commande).

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Apyc-zti2ePy2u5mgHLkNzgJkQa4pLpZbYXs0boyfAs/edit?usp=sharing>