**Mettez les résultats des sondages ici: remarques, idées, critiques, attentes pour l’année prochaines, etc.**

**Sondage de la L.A.S.:**

**Gestion générale du projet :**

- Au début de l'année on comprenait pas la globalité, le sens des tâches qui nous étaient données au vu du projet global

- Faire des sous-systèmes précis directement en octobre: c'est pas motivant, on a pas l'impression de faire une voiture

- Faire les formations EPSAC un peu plus tôt dans l'année

- Faire plus de formation catia et plus poussée, par département par exemple, avec un 2A qui montrerait les fonctionnalités utiles au département

- Commencer les gabarits plus tôt

- Mieux organiser le stockage des fichiers de gabarits

**Gestion en temps réel:**

- Utiliser Slack plutôt pour les trucs plus pro

- Plus de présentation en début de séance sur l'évolution globale du projet

- Faire des rappels sur les temps du projet: rappeler ce qu'il va se passer dans dans les jours qui suivent et dans les semaines qui arrivent.

- Donner accès au GANTT pour que tout le monde se situe bien dans le temps

**Idées à creuser:** (à voir avec Michele Schio)

- Etudier le Wiki de Git

- Etudier l'utilisation de "bill of materials" sur CATIA pour faire des kits de montages

Sinon tout le monde veut rester à la L.A.S. en 2A