## Slide 1: Point projet
19-20 novembre 2019

## Slide 2: Retour sur la semaine dernière
Budget : tout a été dépensé sur 2019 !
Aéro : trop tard pour le diffuseur, on ne le fait pas
Forum #EpsaRepresent

## Slide 3: Audits
Audits cette semaine !
Motorisation : Mardi 18h30
LAS : Mercredi 18h30
Chassis : Jeudi ??h??
Aéro : Jeudi 18h30
SEISM : Vendredi 18h30

## Slide 4: Audits
Remplissez vos diapos !

## Slide 5: Prochains évènements
November 2019 |  |  |  | ASSO |  | 
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Vacances ECL |  |  |  |  |  | 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
 | Journée des partenaires | Forum | Visite ARRK |  |  | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
 |  |  |  |  | Essai préparation journée presse | Journée Presse

## Slide 6: Prochains évènements
December 2019 |  |  |  | ASSO |  | 
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
 |  |  |  |  |  | Journée Presse
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Soirée remerciement |  |  |  |  |  | 
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## Slide 7: BILAN LIAISON AU SOL
Sous-système | Etat | Description
Cinématique | ➞ | Points de LAS fixés
Suspension | ➞ | Position fixées
Basculeurs | ⬈ | Design terminé, reste les chapes
BAR | ⬈ | Simulations et dimensionnement en cours
Triangles | ➞ | Inserts quasiment terminés
Direction | ➞ | Eléments choisis, placement quasiment terminé
Roue équipée | ➞ | Finalisation du dimensionnement
Système de freinage | ➞ | Problème pour les disques arrières

## Slide 8: BILAN CHASSIS
Sous-système | Etat | Description
Structure tubulaire | ➞ | Dimensionnement effectué
Paroi pare-feu | ➞ | Ajustements mineurs
Ergonomie | ➞ | Reste la poignée d’embrayage
Poignée d’embrayage | ➞ | Dessinée
Support batterie | ➞ | Dessiné et placé
Pédalier | ➞ | Manque les cales et les chapes
Carrosserie | ➞ | Suivi des modifications du châssis

## Slide 9: BILAN AERO
Sous-système | Etat | Description
Aile avant | ➞ | Terminée
Aile arrière | ➞ | Terminée
Systèmes d’attache | ⬈ | Attente des inserts de LAS

## Slide 10: BILAN MOTORISATION
Sous-système | Etat | Description
Guillotine | ⬈ | Conception en retard
Bride | ⬈ | Profil fait. Manque le dimensionnement
Admission | ⬈ | Trop de temps passé sur les simus
Echappement | ➞ | Reprise de celui d’Optimus
Refroidissement | ⬈ | Reste à fixer
Circuit d’essence | ⬈ | Ebauche de réservoir
Catch cans | ⬈ | Reste à placer sur la maquette
Transmission secondaire | ➞ | On time

## Slide 11: BILAN SEISM
Sous-système | Etat | Description
Faisceau | ⬈ | En cours. Prise de retard à cause des commandes
Acquisition de données | ➞ | 
Tableau de bord | ➞ | Dessiné. Reste des ajustements
Carte avant | ➞ | Code bien avancé
Shifter, shields | ➞ | Finis
Commande de boite | ➞ | Reprise du code existant

## Slide 12: Stand Up Meeting
Durée totale : 5 min
Debout, pas d’ordis ni de téléphone
Chacun parle de :
  Ce qu’il a fait depuis la dernière fois
  Ce qu’il va faire ajd
  Les problèmes qu’il a rencontré