## Slide 1
Date : 11/09/2019
Objectifs de la séance :
Reprise du travail
Prochain Top : TOP Synthèse - 9 Octobre 2019
Point projet

## Slide 2
Planning overview
 | September 2019 | PROJET
 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday
W35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
 |  |  |  | Réunion Avancement [ARZ] |  | Faire valider les gantt [ARZ] | 
W36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 |  | Chaine rentrée 0As [MJT] |  | Réu Aero 18h30 [ARZ] | WEI
W37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 | Fixer taille pneu [MSO] |  | Architecture Faisceau Fixée [CLS] |  |  | Autotech | 
W38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
 | Première esquisse chassis [CMI] |  | Mail TOP Synthèse [ARZ] |  | Faire valider Template diapo TOP Synthèse par équipe [ARZ] |  | 
W39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
 |  | Formation CM1 [ARZ] |  |  | Envoyer Diapo TOP Synthèse aux académiciens [ARZ] | TOP Saison | 
 | 30 | 1 | Notes

## Slide 3
Point financier
Motorisation LAS Chassis SEISM Autre
Balance totale :
-1 563.24€
Balance avance :
-5 588.86€

## Slide 4
Structure tubulaire :
Tâche en cours : Dimensionnement pour les tubes en général
Avancement : 70%
Date de fin : 18/09
Tâche suivante : Dimensionner Front Hoop + Dessin cellule arrière
Paroi pare-feu :
Tâche en cours : Rien
Avancement : Rien
Date de fin : 2025
Tâche suivante :
Fond plat :
Tâche en cours : Rien
Avancement : Pour un 0A
Date de fin : 01/11
Tâche suivante :
Crashbox :
Tâche en cours : Rien
Avancement : Pour un 0A
Date de fin : 01/11
Tâche suivante :
Poignée d’embrayage :
Tâche en cours : Attendre un 0A
Avancement : 0%
Date de fin : 01/11
Tâche suivante :
Support batterie :
Tâche en cours : Attendre un 0A
Avancement : 0%
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
BILAN CHASSIS

## Slide 5
Carrosserie :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Ouïes :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Aile avant :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Aile arrière :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
BILAN AERO
Audit Safran :
A prévoir

## Slide 6
Faisceau LV :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Acquisition de données :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
TdB :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Contrôle du TdB :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Commande de boîte :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Faisceau HV :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
BSPD :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
BILAN SEISM

## Slide 7
Points LAS avant :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Points LAS arrière :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Suspension :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
BAR :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Basculeurs :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Triangles :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
BILAN LIAISON AU SOL
Remarques :
PCK quitte l’EPSA
-> MKI qui traite les triangles
-> Collage à étudier avec Aurélien
ADT quitte l’EPSA

## Slide 8
Direction :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Roue équipée :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Système de freinage :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Pédalier :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
BILAN LIAISON AU SOL

## Slide 9
Bride guillotine :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Echappement :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Refroidissement :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Circuit carburant :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Catch cans :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Admission :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
Transmission secondaire :
Tâche en cours : XXX
Avancement : XXX
Date de fin : XXX
Tâche suivante : XXX
BILAN MOTORISATION

## Slide 10
Point associatif - MJT
September 2019 | ASSO
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
 |  |  | Rendre diapo AG Asso [NGO] | Chaine de rentrée 0As étrangers [MJT] | Invitation Autotech avec planning [MJT] | 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 | Chaine rentrée 0As [MJT] |  | Rally dans Lyon [MJT] | WEI
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
AG d'asso (midi ?) | Forum des PEs [MJT] | Mail invitation TOP Saison | Journée entretien 0As | Autotech | 
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
AG des assos (18h30 ?) | exposition voiture la semaine pour soutenance TFE [MJT] |  |  |  | Aparthalon | 
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
 |  |  |  |  | TOP Saison | 
30 | 1 | Notes

## Slide 11
RAPPELS
To Do
Nomenclature
Guide de conception
Git et gestion de la maquette (règles à suivre pour pas faire de la merde)