## Slide 1
Point projet : 22/05/2019
Bilan :
D2I : ok
MSP : il en manque qlq uns
Planning :
CdCF pour la fin de la semaine
KPI (matrice de décision) et CCA pour le mercredi 29 mai
MIP-3D pour le 5 juin
Rapport final de PE pour le 7 juin
Top Pré-Dim le 12 juin

## Slide 2
Point projet : Bilan de la réunion aéro
Objectifs :
Fixer des critères de décision pour l’aéro ⇒ Plans de repli
→ Gain de points
→ Budget
→ Temps
Se répartir le travail